**ОБЩИНА СРЕДЕЦ**

**ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ГОРИ” ГР. СРЕДЕЦ**

**З А П О В Е Д**

№ 835/03.10.2022 г.

гр. Средец

На основание чл. 3, ал.т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 18 във вр. с ал. 2, предл. последно; чл. 12, ал. 1, т.1; чл. 15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” ( изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 29 март 2019 г.) (Наредбата) и утвърден график от Кмет на Община Средец,

**ЗАПОВЯДВАМ:**

**1.** Насрочвам за провеждане Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП, като определям срок до 16:00 часа на 18.10.2022 г. за подаване на Оферти от заинтересовани лица, които желаят да осъществят комплекс от дейности „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 год. на територията на Община Средец и добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, от ОГТ – Обект **№22-11** на територията на Община Средец“, както следва:



**Място за изпълнение:** В горски територии – общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на Община Средец”, с отдели и подотдели, **съгласно изготвен Опис на подлежащите на маркиране и сортиментиране насаждения за ЛФ 2022 год. на територията на Община Средец *(приложен към конкурсните документи и проектодоговора, като неразделна част от тях).***

● обем, прогнозно количество дървесина, подлежащо на маркиране **1 491 мз.**

● краен срок за маркиране – **31.12.2022 г.**



● обем, прогнозно количество дървесина, подлежащо на сеч **1 491 мз.**

● краен срок за сеч и извоз – 31.12.2022 год.

**Обща крайна цена за комплекса от дейности е 56 874,90 лв. без ДДС**

**2.** Участниците в открития конкурс следва да внесат предварително гаранция за участие за всеки от обектите, за който участват, в размер, както следва:

- **за обект №22-11 – 2 843,75 лева**

Определените гаранции за участие в процедурата са вносими по следните начини: на касата на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец, или по набирателна сметка на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец в **„ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, IBAN: BG 65 BPBI 79373320931901 или под формата на банкова гаранция учредена в полза на Община Средец ОП „Общински гори“;,** гр. Бургас, всеки работен ден, краен срок – **16:00 часа на 18.10.2022 г.**

*Правно основание за откриване:*  Чл.10, ал. 1, т.1 и т.18, чл. 12, ал. 1 и при условията на чл.15 и следв. от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

**3.** Участниците за изпълнение на услугите следва да бъдат търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и да притежават удостоверение за регистрация за съответните дейности от настоящата процедура. **Участникът следва да притежава удостоверение за регистрация и за двете дейности включени в комплекса от услуги.**

**4.** Необходими документи за участие

За да бъдат допуснати до участие в конкурса, участниците трябва да депозират в деловодството на ОП „Общински гори“ плик -оферта, която задължително съдържа:

**а)** Заявление за участие по образец, в което се посочват обектът, за който се участва, името на участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 и 235 от ЗГ за съответната дейност и срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията за провеждане на конкурса;

Участникът следва да притежава удостоверение за регистрация и за двете дейности включени в комплекса.

**б)** Декларация, че участникът:

 не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация;

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с Кмета на Община Средец;

- не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;

- не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- няма парични задължения към държавата и към Община Средец, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

- е внесъл гаранция за участие в търга;

 - отговаря на **техническите и квалификационните изисквания** за извършване на дейността:

- а именно, че притежава, собствени или наети, минимум 3 **(три)** бензиномоторни триона за срок не по-малък от определения срок за сеч в обекта;

- -минимум 3 **(трима) човека**, притежаващи свидетелство за придобита правоспособност за работа със земеделска и горска техника, съгласно ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ;

**в)** плик „Ценово предложение”, като при участие за няколко обекта в един открит конкурс за всеки обект поотделно се представя плик „Ценово предложение”/когато е прложимо/.

**5.** Определения за изпълнител участник, представя **гаранция за изпълнение** на договора в размер на **5 на сто** от достигната стойност на обекта.

**6.** Срокът за валидност на предложенията е**90 *(деветдесет****)* календарни дни.

**7.** Критерий за класиране на офертите - **НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА.**

**8.** Участниците могат да подават оферти само за един, за всички или за повече от един обект от предмета на открития конкурс.

**9.** Участниците в открития конкурс могат да изтеглят документацията от интернет страницата на възложителя без заплащане или да я закупят от касата на ОП Общински гори към Община Средец, всеки работен ден от 8:00 – 16:00 часа, краен срок – **16:00 часа на 18.10.2022 г.** Цената на Тръжната документация е **15,00 (петнадесет)** лева без ДДС.

**10.** Участниците трябва да депозират в деловодството на ОП „Общински гори“, с адрес: гр. Средец 8300, ул. Васил Коларов” №29 - краен срок до **16:00 часа на 18.10.2022г.** запечатан непрозрачен плик-оферта, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл.18 от Наредбата, както и отделен запечатан непрозрачен плик „Ценово предложение”, наименованието на участника и обекта, за който той подава оферта.

**11.** Всички постъпили пликове с Оферти следва да бъдат представени в **09:30 часа на 19.10.2022 г.** на Комисия, изрично назначена от Кмет на Община Средец за разглеждане и определяне на офертата, с която е посочена най-ниската цена за обекта. Мястото за провеждане на открития конкурс е: гр. Средец, на административен адрес ул. „Васил Коларов” №29, административна сграда на ОП „Общински гори“ към Община Средец, Заседателна зала.

**При открития конкурс не са задължени, но имат право да присъстват участниците - лично или чрез упълномощен представител при работата на комисията, след представяне на документ за самоличност и пълномощно от представлявания.**

**12.** Възложителят **не допуска** наемане на подизпълнители от спечелилия конкурса участник;

 **13.** Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Средец, както и да се постави на видно място в сградата на ОП «Общински гори» Средец – за сведение.

**14.** Утвърждавам документацията, която е неразделна част от настоящата Заповед за провеждане на процедурата.

**15.** Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Стойко Стоянов -директора ОП “Общински гори“ Средец.

 **Кмет на Община Средец:…………….……**

 **(инж. Иван Жабов)**

**УСЛОВИЯ**

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС

за предоставяне извършването на комплекс от дейности „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 год. на територията на Община Средец и добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, от ОГТ – Обект **№22-11** на територията на Община Средец“

**I. ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС:**

Възлагане извършването на:

**Комплекс от дейности** „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 год. на територията на Община Средец и добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, от ОГТ – Обект **№22-11** на територията на Община Средец“



**Място за изпълнение:** В горски територии – общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на Община Средец”, с отдели и подотдели, **съгласно изготвен Опис на подлежащите на маркиране и сортиментиране насаждения за ЛФ 2022 год. на територията на Община Средец *(приложен към конкурсните документи и проектодоговора, като неразделна част от тях).***

● обем, прогнозно количество дървесина, подлежащо на маркиране **1 491 мз.**

● краен срок за маркиране – **31.12.2022 г.**



**При изпълнение на добива на дървесина, за определяне размерите и качеството на асортиментите се прилага Български държавен стандарт (БДС)**

● обем, прогнозно количество дървесина, подлежащо на сеч **1 491 мз.**

● краен срок за сеч и извоз – 31.12.2022 год.

**Обща крайна цена за комплекса от дейности включени в Обект 22-11 е 56 874,90 лв. (петдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири) лева без ДДС**

**2.** Участниците в открития конкурс следва да внесат предварително гаранция за участие за всеки от обектите, за който участват, в размер, както следва:

-**за обект № 22-11 – 2 843,75 лева**

Определените гаранции за участие в процедурата са вносими по следните начини: на касата на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец, или по набирателна сметка на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец в **„ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, IBAN: BG 65 BPBI 79373320931901 или под формата на банкова гаранция учредена в полза на Община Средец ОП „Общински гори“;,** гр. Бургас, всеки работен ден, краен срок – **16:00 часа на 18.10.2022 г.**

 **ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ**

**1.** Участниците за изпълнители на комплекса от дейности трябва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Да имат качеството на търговци по смисъла на Търговския закон

1.2. Да притежават удостоверение за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 и чл. 235 от ЗГ за дейностите включени в настоящата процедурата.

NB! Участниците следва да притежават удостоверения за регистрация и за двете дейности включени в комплекса от дейности за Обект 22-11.

1.3. Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по обявяване в несъстоятелност

1.4. Да не е в производство по ликвидация

1.5. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност

1.6. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс

 1.7. Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с Кмет на Община Средец и Директора на ОП „Общински гори“ ;

 1.8. да не е сключил договор с лице по чл. 68 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;

1.9. Да няма парични задължения към държавата и Община Средец, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

1.10. Да е внесъл гаранция за участие в открития конкурс;

1.11. Да отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността, а именно:

 *- да притежава, собствени или наети минимум 3* ***(трима)*** *бензиномоторни триона за срок не по-малък от определения срок за сеч в обекта*

*- минимум 3* ***(три) човека****, притежаващи свидетелство за придобита правоспособност за работа със земеделска и горска техника, съгласно ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ.*

**2.** Изискванията на чл.18, ал. 1, т. 3 от наредбата с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран.

**3.** Изискванията на чл.18, ал. 1, т. 3, букви "а" и "е" от Наредбата, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;

2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки от тях;

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя;

5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;

6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено управлението;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

**4.** Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или е посочен подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по чл.18 ал. 1 от Наредбата, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.

**5.** Възложителят **не допуска** наемане на подизпълнители от спечелилия конкурса участник;

**ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ**

За да бъдат допуснати до участие в конкурса, участниците трябва да депозират в деловодството на ОП „Общински гори“ - краен срок до **16:00 часа на 18.10.2022г.**, запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат следните документи:

**а)** Заявление за участие по образец, в което се посочват обектът, за който се участва, името на участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ за съответната дейност и срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията за провеждане на конкурса;

**б)** Декларация, че участникът:

- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация;

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с Кмет на Община Средец и Директора на ОП “Общински гори“;

- не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;

- не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- няма парични задължения към държавата и към Община Средец, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

- е внесъл гаранция за участие в конкурса;

- че отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността, поставени от Възложителя

**в)** плик/ове „Ценово предложение”;

**Забележка:** Документза самоличност или нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено от участника копие) се представя по време на процедурата в случаите, когато участникът присъства на конкурса лично, или чрез свой упълномощен представител.

**ІV. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС:**

Откритият конкурс ще се проведе на **19.10.2022 г. от 09:30 часа**, с място за провеждане: гр. Средец, на административен адрес ул. „Васил Коларов” №29, административна сграда на ОП „Общински гори“ Средец, Заседателна зала.

**V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ**

Участниците в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страницата на Възложителя без заплащане или да я закупят от касата на ОП «Общински гори» Средец всеки работен ден от 8:00 – 16:00 часа, краен срок – **16:00 часа на 18.10.2022 г.** Цената на тръжната документация е **15,00 (петнадесет)** лева без ДДС.

 **VІ. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА**

Участниците могат да направят оглед на обекта, със собствен превоз, през всички работни дни, краен срок до **16:00 часа на 18.10.2022 г.** Разходите за огледа са за сметка на кандидата.

**VІІ. ДЕПОЗИРАНЕ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**

**А) Депозиране на офертите**

1. Участниците в открития конкурс се регистрират в деловодството на ОП «Общински гори» **до 16:00 часа на 18.10.2022 г.,** чрез депозиране на запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат изискуемите от възложителя документи, като се записват в Регистър по реда на подаване на предложенията.

2. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

3. В плика се поставят документите, изисквани от възложителя, както и отделен запечатан непрозрачен плик „Ценово предложение”, наименованието на участника и обекта, за който той подава оферта. Пликът „Ценово предложение” съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на участника.

При участие за няколко обекта в един открит конкурс за всеки обект поотделно се представя плик „Ценово предложение”.

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.

5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

6. Възложителят отказва приемането и разглеждането на оферта на участник, когато офертата не е оформена съгласно изискванията на възложителя или е подадена извън определените срокове.

7. Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от **90 календарни дни**, считано от насрочената първа дата за провеждане на процедурата.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Възложителят може да изиска от класираните на първо и второ място участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора

8. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

9. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

10. Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта за обекта за който участва.

11. До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. В срок един ден от постъпване на искането възложителят публикува разяснението на интернет страница си, без да посочва лицето, направило искането.

**Б) Разглеждане на офертите**

1. Комисията започва работа в обявения в заповедта за откриване на конкурса час, след получаване на списъка с участници и представените оферти.

2. **При открития конкурс участниците не са задължени, но имат право да присъстват лично или чрез упълномощен представител при работата на комисията след представяне на документ за самоличност и пълномощно от представлявания.**

3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съдържанието на постъпилите оферти съгласно изискванията на чл. 18 от Наредбата. Комисията проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп.

4. Комисията отстранява от конкурса участник:

- който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18 от Наредбата;

- за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

- който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

5. Не се отварят и не се разглеждат ценовите предложения на участниците, които са отстранени от по-нататъшно участие.

6. В открития конкурс комисията отваря пликове „Ценово предложение” на всички допуснати участници и съобщава всички направени предложения. Предложения, подадени в плик „Ценово предложение”, които надвишават предварително обявената от възложителя начална цена, не участват в класирането.

7. Участниците, направили ценови предложения с 20 или повече на сто по-благоприятни от средната стойност на направените предложения от всички участници, представят на комисията в срок два работни дни от получаването на искането за това подробна писмена обосновка за образуването и.

8. Комисията може да приеме писмената обосновка, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на дейността;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на дейността.

9. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията го отстранява.

10. Комисията оценява предложенията на участниците съгласно критериите, посочени в документацията за участие в конкурса и определя класирания на първо и на второ място.

11. Комисията определя класирания на първо и на второ място участник в открития конкурс за конкретния обект **съобразно времето на подаване на офертата**, когато двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска цена - при критерий най-ниска цена;

12. Когато е подадена оферта само от един участник, комисията я разглежда и когато участникът отговаря на условията за допускане, включително предложението му е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, той се обявява за изпълнител.

13. Участниците, класирани на първо и на второ място, са длъжни от момента на попълването на декларацията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата до сключването на договора да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства.

14. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците, който се предава на възложителя за утвърждаване.

15. Заседанията на комисията при открития конкурс до изготвянето на протокола са публични.

 **VIІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ**

Комисията оценява офертите по критерия **НАЙ-НИСКА ЦЕНА.**

За изпълнител на дейностите ще бъде определен участника, предложил най-ниска цена за съответния обект, за който участва.

**ІХ. ХОД НА КОНКУРСА**

Откритият конкурс протича в следните етапи:

**Първи етап** - регистрация на участниците за участие в конкурса, чрез вписване в Регистъра по реда и часа на подаване на предложенията в ОП „Общински гори“ Средец

**Втори етап** - допускане на кандидатите за участие чрез проверка редовността и достоверността на документите в плик А.

**Трети етап** – отваряне на плик „Ценово предложение”, обсъждане и оценка редовността на офертите.

**Четвърти етап** – класиране на участниците, съставяне и подписване на протокол за проведения конкурс

**Пети етап** – издаване на заповед за обявяване на класирането и определяне на изпълнител, или прекратяване на процедурата.

**Шести етап** - сключване на договор.

**Х. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ**

**1.** Освобождаване на гаранции

1.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

- отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или второ място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на възложителя за определяне на изпълнител;

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора по чл. 35.

- обжалващия заповедта на възложителя за определяне на изпълнител - в срок 5 работни дни от приключване на производството по обжалване.

1.2. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.

1.3. Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

**2.** Задържане на гаранции

 Възложителят задържа гаранцията за участие, когато участник в процедура:

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор по чл. 35;

- не представи документите по чл. 35, ал. 5 в определения срок.

**3.** Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта, а при добив на дървесина - в срок 10 работни дни след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, като при неспазване на посочения срок възложителят дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочие.

 Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора по чл. 35.

**XI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**

**1.** Възложителят сключва писмен договор с участника, определен за изпълнител на дейността.

**2.** В договора по т.1 се включват задължително всички предложения на участника в хода на проведения конкурс, въз основа на които е определен за изпълнител.

**3.** Договорът се сключва в **14-дневен** срок от:

3.1. влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнителя, или

3.2. съобщаването на заповедта за определяне на изпълнител, когато е допуснато предварително изпълнение.

**4.** При неявяване или отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор в срока по т. 3, непредставяне на изискуемите документи или недоказване с тях на декларираните обстоятелства възложителят със заповед определя за изпълнител участника, класиран на второ място.

 **5.** В 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта за обявяване на класирането и определяне на изпълнител, или, ако има разпореждане за предварителното й изпълнение - от издаването й, определеният за изпълнител участник следва да представи на възложителя документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата:

5.1. всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които е декларирал;

5.2. номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случаите, когато гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора;

5.3. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран;

**6.** Документите по т. 5 следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие. При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение.

**7.** Определения за изпълнител участник, представя **гаранция за изпълнение** на договора в размер на **5 на сто** от достигната стойност на обекта.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на определения за изпълнител участник :

- парична сума, внесена по сметка на възложителя;

- банкова гаранция, учредена в полза на възложителя.

В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от възложителя.

Когато определеният за изпълнител участник е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.

**8.** В 3-дневен срок от изтичането на срока по т. 5 комисия, определена от възложителя, проверява редовността и съответствието на представените документи по т.5, за което се изготвя протокол. Протоколът се утвърждава от възложителя в 3-дневен срок и се публикува на интернет страницата на Община Среде и ОП “Общински гори“ Средец.

**9.** Договор по т. 1 не се сключва с участник, определен за изпълнител, който:

- в установения срок не представи документите по т. 5 или представените документи не отговарят на условията за провеждане на процедурата;

 - има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

 - има парични задължения към Общин Средец, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

**10.** Когато за класирания на първо място и определен за изпълнител участник се установят обстоятелствата по т.9, подт. 1, възложителят издава заповед, с която определя за изпълнител класирания на второ място. По отношение на определения класиран се прилагат последователно разпоредбите на чл. 23, ал. 6 и чл. 35, ал. 5 и 8 от Наредбата.

**11.** В случай, че от момента на сключване на договора до началото на неговото изпълнение има срок по-дълъг от 30 дни, задължително в договора се включват клаузи за правата и задълженията на страните при евентуално възникване на форсмажорни обстоятелства.

**XІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**1.** По отношение на дейността по дърводобив - насажденията, включени в обекта се предават на изпълнителя от Директора на ОП „Общински гори“, или упълномощено от него лице с издаване на писмено позволително за сеч и подписване на предавателно-приемателен протокол. Позволителното за сеч и протоколът се издават в присъствието на лицензирания лесовъд на изпълнителя, който ги подписва .

**2.** В случай, че изпълнителят не поиска позволително за сеч в определения от Община Средец срок съгласно договора, договорът може да се прекрати едностранно от Община Средец.

**3.** Сроковете за плащане на цената, сроковете за издаване и получаване на позволителното за сеч и крайните срокове за сеч и извоз се определят в договора .

**4.** Плащането на цената се извършва на посочена в договора банкова сметка на изпълнителя.

**5.** Крайният срок за плащане на цената на обекта се определя в договора.

**6.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ добитите количества дървесина по тримесечия и минимални количества, както следва:

7. По отношение на дейността по маркиране - Заплащането на услугата се извършва два пъти месечно, след 1-во и 15-то число на месеца, в срок до 7 /седем/ календарни дни, считано от представянето на предавателно - приемателен протокол и фактура към него в счетоводството на **Възложителя.**

 **8.** Фактурирането на добитата дървесина се извършва по сортименти съгласно изискванията на Спецификацията за обекта.

 **9.** Изпълнителят няма право да предоставя на трети лица правата по договора за възлагането на дейностите от настоящата процедура.

Настоящите условия са разработени съгласно изискванията на Закона за горите и НУРВИДГТДОСПДНГП.

За контакти и информация с ОП „Общински гори“ Средец: гр. Средец, ул. Васил Коларов 29, инж. Стойко Стоянов Директор „ОП Общински гори“ Средец

До Председателя на Комисията за провеждане на открит конкурс

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

за възлагане на комплекс от дейности “ Mаркиране на насаждения и дървета за сеч” и „Добив на дървесина” по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти *(посл. изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.)*

От………………………………………………………………………………..............………,

*(управител по съд. регистрация или представител по пълномощие)*

Управител ( упълномощен представител) на..........……………………...........….................,

 *(наименование на търговеца)*

Със седалище и адрес на управление:.....................................................................................,

с ЕИК**………………….....,** тел………………....факс……...………ел.поща.....................…..

**ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

**1.** Желая да участвам в открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 год. на територията на Община Средец и добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, от ОГТ – Обект **№22-11** на територията на Община Средец“ за:

**Обект № ...............................,**

**2.** Управляваната от мен фирма ........................................................................ е регистрирана в публичния регистър на ИАГ по чл 241 от ЗГ за дейностите ……………………………………………………. и притежава Удостоверение №..................................................................................

**3.** Наетият по трудов договор лесовъд ..............................................................................

е регистриран в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейностите ………………………………………. и притежава Удостоверение №......................................

**4.** Срокът на валидност на офертата ми е 90 *(деветдесет)* календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.

**5.** Запознат (а) съм с всички условия и предмета на възлаганата поръчка чрез провеждане на открит конкурс, както и с проекто-договора и се считам обвързан с условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта.

**6.** Информиран/а съм, че органът, открил открития конкурс ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящия документ за целите на провеждане на открития конкурс, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

Община Средец, .........................2022 г. ЗАЯВИТЕЛ:.............………………….…....

 *(подпис и печат)*

***Забележка*:** Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи за участие в открития конкурс.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по реда на чл. 18, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Долуподписаният.......................................................................................................................,

*(собствено бащино фамилно име)*

ЕГН……………….............., адрес:………………………….................……………………,

 *(постоянен адрес)*

лично и в качеството ми на ...................................................................................................,

 *(управител ,съдружник, изп. Директор, прокурист и т.н)*

на………………………………...................................................................................................(*наименование на ЮЛ или на ЕТ – участник в процедурата)*

с ЕИК......................., с адрес на управление:………………..............……….........................,

тел./факс………............................................., e-mail: …............................................................

**Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е :**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм, за престъпление по чл.194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация;

4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с Кмет на Община Средец и с Директор ОП „Общински гори“ Средец;

5. Не съм сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;

6. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност;

7. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и към Община Средец, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

8. Представляваният от мен участник е внесъл гаранция за участие в конкурса;

9. Представляваният от мен участник отговаря на техническите и квалификационните изисквания на Възложителя за извършване на дейността.

***Забележка****:*

Декларацията е строго лична и не може да бъде попълнена от упълномощено лице.

1. Редът за попълване на Декларацията и оправомощените лица, които следва да я попълват са изрично посочени в конкурсните условия, в съотв. с разпоредбата на чл.18, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

2. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или е посочен подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, декларацията, както и всички документи, които са на чужд език, се представятот участника в официално заверен превод на български език.

Настоящoто декларирам във връзка с участие в открит конкурс за възлагане на услуга по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в обекти на територията на Община Средец.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата................................ ДЕКЛАРАТОР:.................................

Гр.................................... ( подпис)

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От …………..….…………………………………………………………………......…………

*(име на юридическото лице)*

с ЕИК ..........................................., със седалище и адрес на управление:...............................

......................................................................................................................................................

представляван/о от ........................................................…………..………………………...,

*(управител по съд. регистрация или представител по пълномощие)*

в качеството си на ..................................……………

**Правя следното ценово предложение:**

За **Обект №.........................................,** отд.............................................................................,

в териториалния обхват на Община Средец, общински горски територии.

**При начална цена за Обекта :**

 **........................................( ........................................................................) лв. без ДДС**

(словом)

**Предлагам цена:**

**........................................( ........................................................................) лв. без ДДС**

(словом)

**Гр. ................................... Подпис:.................................**

**Дата ...............................2022 г.** (печат)

 **ПРОЕКТ!**

**ДОГОВОР**

**№ …/…………….. г.**

За възлагане изпълнението на комплекс от дейности „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 год. на територията на Община Средец и добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, от ОГТ – Обект №22-11 на територията на Община Средец“ в района на дейност на ОП „Общински гори“ Средец

Днес, …………...2022 г., в гр. Средец, общ. Средец, обл. Бургас, в административната сграда на Община Средец, на основание чл. 35, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 29 март 2019 г.) и Заповед № ……/…………. на Кмет на Община Средец, за определяне на изпълнител между:

**1. ОП „Общински гори” гр. Средец**, представлявано от Кмета на Община Средец инж.Иван Жабов, адрес на управление гр. Средец, ул.”Васил Коларов” № 29, административна сграда на ОП „ОБЩИНСКИ ГОРИ” Средец, ЕИК 0000568780291, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

и

**2...............................**, от друга страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

І.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши комплекс от дейности - маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 год. на територията на Община Средец и добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, от ОГТ – Обект **№22-11** на територията на Община Средец“, срещу договорената между страните цена.

І.2.Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да извърши дейността по маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за включена в Обект 22-11, съгласно ОПИС на подлежащите на маркиране и сортиментиране насаждения за ЛФ 2022 год. на територията на Община Средец *(неразделна част от настоящия договор)*

Дървесината подлежаща на добив по т.1.1 е в Обект № 22-11, се намира в отд 43 в; 42 б; 19 б; 20 г;109 а; 575 б, и е с обем от 1 491 куб.м. маса и качество съгласно сортиментните таблици.

Обектът се предава на изпълнителя с издаване на позволителното за сеч и предавателно-приемателен протокол.

Количеството дървесина, предвидено за сеч е приблизително и заплащането на услугата става по достигнати на процедурата единични цени за сортимент по действително добита маса, съгласно протокол за приета и извозена до временен склад продукция.

Внесената от участника гаранция за участие се преобразува в такава за изпълнение. Гаранцията за изпълнение се освобождава при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор, извърши услугата качествено, в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и приетите въз основа на него подзаконови нормативни актове.

І.3. Крайният срок на договора е **обекта.**

- срок за маркиране ………………г.

- срок за сеч – **...................** г.;

- срок за извоз до временен склад - **.......................... г.**

І.4. Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни, при условията на настоящия договор.

І.5. Сроковете за фактуриране на добитата дървесина, за плащане на цената и сроковете за сеч и извоз са следните:

- добитата дървесина се фактурира след изготвяне на съответния приемо-предавателен протокол за нея. Приемането на добитата дървесина се извършва минимум два пъти месечно;

- срокове за плащане: **не по-късно от 10 работни дни** от датата на представяне на издадената фактура.

**II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**.

ІІ.1. Заплащането на услугата маркиране е на база достигнатата единична цена и реално маркирана и сортиментирана дървесина по категории, след приемане на работата с предавателно - приемателен протокол, подписан от двама представители на **Възложителя** и един на **Изпълнителя** и представяне на сортиментна ведомост, карнет – опис и технологичен план за всеки подотдел. Заплащането на услугата се извършва два пъти месечно, след 1-во и 15-то число на месеца, в срок до 7 /седем/ календарни дни, считано от представянето на предавателно - приемателен протокол и фактура към него в счетоводството на **Възложителя.**

ІІ.2. Заплащането на цената по договора за дейността по дърводобив ще се извършва на единица мярка плътен куб.м за услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад.

ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА (без ДДС), която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да заплати, е както следва: ..............................................................................

Плащането на цената се извършва по банков път.

 ІІ.4. Ако по време на сечта се добият непредвидени по т.2.1. сортименти, Възложителят заплаща цена за добива им по допълнително утвърдена от Община Средец план-сметка.

ІІ.5. Фактурирането на добитата дървесина се извършва по сортименти съгласно изискванията на БДС и техническото задание за Обекта.

**III. ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА и ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА**

ІІІ.1. Предаването на обекта се извършва от Директор ОП „Общински гори“ или упълномощено от него лице с издаване на позволително за сеч и изготвяне на предавателно-приемателен протокол. Позволителното за сеч и протоколът се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд на изпълнителя, който ги подписва.

Изпълнителят е длъжен да се яви да получи позволително за сеч **най-късно до 10 (десет) дни** след датата на сключване на настоящия договор.

ІІІ.2. От деня на получаване на позволителното за сеч определеното сечище се счита за предадено на Изпълнителя, но се намира под охраната на Възложителя.

ІІІ.3. Рискът от случайното погиване на дървесината е за сметка на Възложителя преди и след издаване на позволителното за сеч.

 **ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** **има право**:

* 1. Да осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни указания в писмена форма и препоръки на изпълнителя при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.
	2. Да издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

1.2.1.Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни актове;

* + 1. .Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN);

1.2.3.Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

 1.2.4.Неспазване на противопожарните и други изисквания;

 1.2.5.Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата).

1.3.Да спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове при преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските извозни пътища.

1.4.Да спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) видове дивеч в насаждения от обекта.

1.5.Да заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ добиването на допълнителни специални асортименти дървесина.

1.6.Да инициира с писмена покана приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа при налични количества дървесина на временен склад.

1.7.Да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.

1.8.Да предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително споразумение за извършване на добива на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични цени по асортименти дървесина за съответното насаждение.

1.9.Да промени обекта на договора като изключи насаждения, в които сечта не е започнала, при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина в тях в случаите на т. 1.8, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ e длъжен**:
	1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в присъствието на регистрирания по чл. 235 от ЗГ му лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите) насажденията, предмет на договора, от които ще се добива дървесината. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни преди преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по т. 4.15 и не по-малко от 3 (три) работни дни преди започване на сечта. При изразено желание от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT е длъжен да предаде всички насаждения, включени в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането.
	2. Да предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив на дървесина за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по т.2.1.
	3. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в общински горски територии за превозни средства с висока проходимост и за декларираната при проведената процедура техника.
	4. Да следи за правилното провеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно БДС/ЕN, като и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на извозните пътища и просеки.
	5. Да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.
	6. Да осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана или не по-малко от веднъж месечно при добита дървесина на временен склад, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.
	7. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на представяне на издадена от него фактура, в размер и по начин, уговорени в договора.
	8. Да разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.
	9. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.
	10. Да освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в обекта.
	11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание т. 1.2.5, 1.3 и 1.4, с времето, за което е наложено преустановяване на дейността.
	12. Възложителят е длъжен да заплаща в срок на Изпълнителя дължимите по настоящия договор суми.
	13. Да предостави на Изпълнителя необходимите документи, свързани с изпълнението на дейността и да не възпрепятства изпълнението на договора.
	14. Да оказва текущ контрол върху извършената работа по договора и да изисква представяне от Изпълнителя на изготвените сортиментни ведомости и технологични планове след маркирането на всеки подотдел.
	15. Да осигури свой представител при приемане на извършената работа и за изготвяне на констативен протокол за проверка на извършеното маркиране.
	16. Възложителят е длъжен в случай на поискана помощ от Изпълнителя за отстраняване на възникнали обстоятелства, препятстващи изпълнението на договора, да окаже съдействие за премахване на причините за изпълнение.

 **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
	1. Да изисква приемането на възложената работа в договорените срокове.
	2. Да получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в договора.
	3. Да получи необходимото съдействие за изпълнение на работата (предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателни протоколи и технологични планове).
	4. Да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, до отстраняването на несъответствията.
	5. Да заменя подизпълнителите си, ако предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата.
	6. Да заяви писмено промяна на одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологични планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.
	7. Да откаже да добие допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина.
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** **е длъжен:**
3. Да осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика в следните случаи:

(a) за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на насажденията;

(б) за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на дървесина в тях в 10-дневен срок преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по т. 4.15 и минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта;

(в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

(г) при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това.

1. Да създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура.
2. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността.
3. Да извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове.
4. Да присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за приемане на добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената работа.
5. Да отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта и извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за добив на дървесина за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета.
6. Да направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища.
7. Да поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да съхранява горските пътища в съответствие с разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения и други нормативни актове, като за целта спазва следните изисквания:

(а) на технологичните планове и указанията на служителите на ОП „Общински гори по изпълнение на добива и извоза на повалената дървесина за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;

(б) при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на ОП „Общински гори“ , както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите;

(в) да изгражда за своя сметка подходи, необходими за усвояване на дървесината в насажденията, съгласно технологичния план, като съхранява и опазва създадените горски пътища до обекта, където се извършва сечта и извоза.

(г) да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.

 4.8.Да разкройва най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на максимален обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN) .

1. Да добива, допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина, при постигнато споразумение
2. Да не допуска нараняване на стоящия дървостой, подраста, другите горски ресурси и почвите по време на извършване на дейността по добив и извоз на дървесината.
3. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.
4. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му.
5. Да не предоставя на трети лица извършването на добива на дървесината, включена в насажденията, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители.
6. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЕКТ № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ | ОБЩО-Куб.м |
|  І |  ІІ |  ІІІ |  ІV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. При обективна невъзможност за предаване на договореното по т. 4.15 количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три)-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.
2. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата.
3. Всички лица, наети от Изпълнителя, следва да бъдат на трудови правоотношения, с валидно подписани трудови договори, отговарящи на изискванията на българското законодателство. При назначаване на нови работници от страна на изпълнителя и възлагането им на дейности по дърводобив в обекти по сключени договори с Община Средец”, следва незабавно същите да подадат информация/справка на Възложителя. Новоназначените лица, извършващи дейности по дърводобив, следва да отговарят на предварително обявените изисквания.
4. По отношение дейностите по дърводобив, наетите лица извършващи сеч, следва да притежават **валидно свидетелство за управление на БМТ**, като работниците следва да носят същото в себе си при работа, с оглед задължението им да го представят при поискване от проверяващите лица. Копия от свидетелствата да се изискат преди започването на сечта и да се приложат към досиетата на насажденията.
5. **Изпълнителят се задължава да**:

- информира всички свои работници за изискванията, касаещи добива на дървесина.

- проведе начален, на работното място, периодичен, ежедневен и при необходимост – извънреден инструктаж на работниците и/или служителите си. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на Наредба № 3/ 01. 07. 1996 год. Съгласно раздел Пети, чл.20 от Наредбата на работниците, заети в дейност с висок производствен риск да се извършва ежедневен инструктаж.

- спазва разпоредбите на Закона за горите и поднормативните актове, които го уреждат, Закона за лова и опазване на дивеча, правилника по прилагането му, Кодекса на труда, Закона за закрила на безопасните условия на труд, Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия труд на работните места и при използване на работното оборудване и другите нормативни актове, уреждащи материята.

 - спазва също действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

 4.21. В подписаните договори между Изпълнителя и служителите /работниците/ му, работещи със специализирана техника, използвана за работа в горските територии, да бъде регламентирано като двустранно задължение спазването на здравословните и безопасни изисквания за работа в горите. Изпълнителят се задължава да осигури на посочените служители и/или работници предпазно оборудване и специално предпазно работно облекло за секачите, в т.ч.: специализирани предпазни каски с протектор за очите, антифони, жилетки с прецупредителен цвят, специализирани обувки с обезопасени метални бомбета, специализирани предпазни панталони, специализирани защитни ръкавици; за помощните или общи работници: предпазни каски; жилетки с предупредителен цвят, специализирани обувки с обезопасени метални бомбета, специализирани защитни ръкавици;

 4.22. Изпълнителят се задължава да води, съгласно изискванията на закона – регистър на трудовите злополуки.

1. **Изисквания отнасящи се до обекта намиращ се в горска територия, в който се извършва дейност по дърводобив:**
	1. Преди въвеждане на фирмата изпълнител в обекта (ОГТ), на представителя на фирмата се провежда първоначален инструктаж, съгласно „Процедура за инструктаж”, което се отразява в книгата за инструктаж, намираща се в ОП „Общински гори”.

4.24.При попълване на първоначален чек лист, преди или по време на настаняване в обекта, представителят фирмата се запознава и информира за намиращите се в същия защитени растителни и животински видове и ВКС. Работниците в обекта, следва да бъдат запознати с предоставената информация.

**Изпълнителят се задължава да:**

- постави на всички подстъпи към сечищата табели с надпис - „ВНИМАНИЕ ВОДИ СЕ СЕЧ“, с размер на табелата – видима от разстояние.

- постави табела с надпис „МЯСТО ЗА СМЯНА НА ГСМ“, с размер на табелата – видима от разстояние /за всеки подотдел в обекта/. До табелата следва да има поставено средство за абсорбиране на петролни продукти – сандъче или чувалче с трици /дървесни стружки/, бентонит, пясък или други хигроскопични материали.

- постави табела с надпис „МЯСТО ЗА ОТПАДЪЦИ“, където следва да има поставен чувал за смет, с размер на табелата – видима от разстояние /за всеки подотдел в обекта/;

- задължи работниците си ползващи БМТ, задължително да използват специално обозначените места съгласно поставените табели – по смяна на ГСМ и място за отпадъци. - задължи работниците си да извозят събраните отпадъци и абсорбенти, до регламентираните за това места или сметища.

* 1. По време на действие на договора Изпълнителят се задължава да спазва в съответствие с разпоредбите на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ратифицирана със закон, приет от 37-мото НС, на 16.03.1995г. – ДВ, бр. 28 от 1995г., в сила от 10.08.1995г.), Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда и други нормативни актове, да опазва околната среда – прилежащите на сечището територии и тези извън неговите очертания, включително и районите на бивакуване /ако има такива/ като съгласно производствените, санитарните и противопожарните изисквания изнася всички битови, технически и недървесни отпадъци на регламентирани сметища и след работно време ги извозва до контейнерите за смет в населените места.
	2. Изпълнителят задължава работниците си:

- При извършване на сечта на дървесината – при поваляне на дръво, задължително следва се ползва предупредителен сигнал;

- При извеждането на сечта да се спазват изискванията на „Правилник за безопасни условия на труд“. При поваляне на стъблата следва да се прави „засек“ с оставяне на предпазна ивица, при събаряне на дърветата.

- При разкройването да се отделят на максимум всички ценни сортименти от стъблената част на отсечените дървета, с оглед непохабяването на ценната строителна дървесина .

- При поваляне на маркирана дървесина или при рампиране на сортименти на временен склад да запазват от нараняване оставащите на корен дървета, подраста, другите горски ресурси и почвите. Да се ограничи практиката на извозване на цели стъбла, за да се сведат до минимум нараняванията при влачене. Това да става само при невъзможност за извоз на сортименти и след разпореждане на издаващия позволителното лицензиран лесовъд и технолога по дърводобива.

- Задължително да разполагат с напълно заредени комплект за първа медицинска помощ /аптечка/ и пожарогасител, отговарящи на регламентираните изисквания.

- Да не работят сами на обектите

* 1. Изпълнителят се задължава да осигури на работниците и/или служителите си, които остават да нощуват в гората подходящи места за спане, питейна вода и тоалетни, разположени на безопасни места така, че да не замърсяват околната среда. **Преди настаняването на работниците на бивак, мястото за него се съгласува с представител на** ОП „Общински гори”.**.**
	2. Да спазва изискванията на НАРЕДБА № 8 от 14.12.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, другите нормативни актове, както и издадените в изпълнението им заповеди за техническата безопасност, охрана на труда и противопожарни изисквания, като поема отговорност при неизпълнението им и злополуки с наети от него работници и/или служители. Паленето на огън да се извършва само на определени за това места и съобразно Наредба № 8/2012год.
	3. При транспортиране на дървесина, водачи на МПС и товарачи, следва задължително да бъдат оборудвани с предпазни каски и жилетки с предупредителен цвят. Превозните средства с който се извършва извоза на дървесина, следва да бъдат оборудвани от изпълнителя със сандъчета или чували с абсорбционни материали, необходими при наличие на установен теч на горива или масла.

**ІІ. Изисквания отнасящи се до използваните от изпълнителя технически средства и горска техника.**

* 1. Задължителни изисквания към Изпълнителя, касаещо оборудването на горските специализирани трактори: метална рама около цялата кабина, мрежа или решетка на задното стъкло и обезопасена лебедка.

- Задължителни изисквания към Изпълнителя, касаещи оборудването на БМТ: действаща спирачка на веригата, уловител на веригата; антивибрационно окачване;

- блокировъчен ключ на газта

- специализирани туби за гориво и масло,

- калъф на веригата.

* 1. Изпълнителят се задължава да усигури използването на бензиномоторни верижни триони в добро техническо състояние, използващи по възможност биологично разградимо масло, както и да осигури местата за зареждането им.
	2. Да извърши маркирането и сортиментирането на дървесина на корен в посочените в описа насаждения в краен срок до 31.12.2022 год.
	3. 4.3. Да извърши маркирането и сортиментирането на дървесина на корен съгласно изискванията на Закона за горите и Наредбата №8 от 5 Август 2011 год. за сечите в горите.
	4. 4.4. Да осигури присъствието на лицензирания си лесовъд при изготвяне на всички предавателно - приемателни и констативни протоколи.
	5. 4.5. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и да носи отговорност при злополука с наети от него лица.
	6. 4.6. Изпълнителят няма право да преотстъпва правата си по настоящия договор на трети лица.
	7. 4.7. За извършеното маркиране се изготвя карнет-опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите от лице, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика по чл. 235 от Закона за горите.
	8. 4.8. Изчисляването на обема и категориите на маркираната дървесина да се извършва по утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите нормативно-справочна база, чрез сортиментна ведомост. Резултатът от изчисляването се вписва в карнет-описа.
	9. 4.9. Сортиментна ведомост да се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, която е неразделна част от карнет-описа и е задължителна за всички насаждения, в които ще се провеждат сечи с материален добив.
	10. 4.10 Да се изготви технологичният план по чл. 53 от НСГ от лице, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика по чл. 235 от Закона за горите.
	11. 4.11 Водене на реален маркировачен карнетен опис на терен по време на маркирането,който да отразява брой маркирани дървета (годни,негодни,полугодни) и сътветния им диаметър на височина 1.30 см. от лице, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика по чл. 235 от Закона за горите.
	12. 4.12. Да се оставят от 3 до 5 биотопни дървета на един хектар, както и жизнени и с добре развити корони единични или групи дървета от редки дървесни видове, трайно обозначени на терена с видим знак на височина 130 см по начин, неувреждащ кората. Начинът на отбелязване се отразява в карнет-описа и технологичния план за добив на дървесина.
	13. 4.13. Извозните пътища и технологичните просеки се ограничават с видим знак върху оставащите на корен дървета. на височина 130 см по начин, неувреждащ кората. Начинът на отбелязване се отразява в карнет-описа и технологичния план за добив на дървесина.
	14. 4.14. Маркирането да се извърши само когато границите на имота с други собственици са трайно обозначени на терена, което се отразява писмено в карнет-описа.
	15. 4.15. Да се спазват условията и реда за маркиране в раздел II от наредба № 8 от 05.08.2011г.за сечите в горите.

 **VІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ**

1. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:
3. по т. 2.1. до 2.3. – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си.
4. по т. 2.6. – неустойка в размер на 10% от стойността на услугата за добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина.
5. За неспазване на определения срок по т. 2.7. – неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

7.1. по т. 4.1. – неустойка в размер, равен на внесената от него гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението;

7.2. по т. 4.8. – неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

7.3. по т. 4.9. – неустойка в размер, равен на 30% от стойността на услугата за добива на тази дървесина;

7.4. по т. 4.15. – неустойка в размер, равен на 20% от стойността на услугата за добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за съответното тримесечие, изчислена на база на цената на обезличен кубичен метър по договора.

8. За неизпълнение на други задължения по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение като неустойка по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорността за възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не покрива същите, когато по–високият размер на вредите бъде установен по съдебен ред.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 **VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Договорът се прекратява:

10. с изтичане срока на договора

11. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

12. едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговарят на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на конкурса за възлагане на дейността;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;
4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредбата;
5. В случаите по т. 1.2.1 до 1.2.4.;
6. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на т. 1.9 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.

 13. с едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да

прекратят договора поради обективни причини – форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на което неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално добитите количества дървесина, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, в следните случаи:

14.1. За виновно неизпълнение на графика за добив по т. 4.15.

14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за своя сметка.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни задължението си:

 15.1. по т. 2.1. и 2.2.;

 15.2. по т. 2.3. - в срок по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни.

 **VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

 8.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора ще се извършват в писмена форма (чрез телеграф, телекс, препоръчана поща или в деловодството на ОП „Общински гори”)

 8.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.

 8.3. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори между страните и по взаимно съгласие, а когато такова липсва спорът се решава от съда.

 8.4. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на общото българското законодателство.

Настоящият договор съдържа ......... (..............) страници, състави се и се подписва от двете страни в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

За Възложителя, За Изпълнителя,

КМЕТ: ............................................ .........................................

(инж. Иван Жабов) (.........................................)

Ст. счетоводител: .............................